Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Mi proyecto actualmente esta en fase de prueba, vamos haciendo sprints con el administrador de los lockers para ver nuevas herramientas o vistas que ayuden a agilizar todo el proceso, hasta ahora hemos logrado tener una app funcional pero el mayor enfoque actual es mejorar todo el ámbito de la ciberseguridad del software, controlar a través de cuentas y dejando un historial de quien hace que cambio. |
| --- | --- |
| Objetivos | Mejorar la ciberseguridad del sistema para que sea aceptado por el equipo de ciberseguridad de la empresa en la que estoy trabajando |
| Metodología | Scrum |
| Evidencias de avance | Mis evidencias son las siguientes: link de la app: https://lockerappacciona.vercel.app/login.html Github privado |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Interfaz de usuario | Lograr que el programa sea lo mas intuitivo posible | HTML, CSS | 1 semana | Francisco Leal | Creo que aun quedan cosas por mejorar | Casi completado |  |
| Base de datos | Tener todo lo mas ordenado posible | Posgresql | 1 semana | Francisco Leal | Aun no se si debere agregar alguna tabla y nuevas relaciones | Casi completado |  |
| Ciberseguridad | Controlar el acceso y el historial de los cambios |  | 1 semana | Francisco Leal | Falta mucho para administrar de mucha mejor manera la aplicacion | Incompleto |  |
| Backend | Funciones rápidas y eficientes | Node, Javascript | 1 semana | Francisco Leal | Ya esta casi todo terminado pero me faltan algunos ajustes | Completado |  |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. Los factores que han facilitado el desarrollo de mi proyecto es que tengo feedback constante del software y voy arreglando y mejorando al momento, pero por otro lado eso también ha sido una dificultad ya que aveces me piden funciones que no tenia planificadas pero que si son muy necesarias y debos incluirlas dentro del software, aveces eso me hace modificar un poco las tablas en la base de datos o agregar nuevas.

Actividades ajustadas o eliminadas: No he ajustado ninguna actividad, ni tampoco eliminado ninguna

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Tuve que aplazar la mejora en la interfaz de usuario para enfocarme lo máximo posible en mejoras en funcionalidad y seguridad de la aplicación

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.