INFORME DE GESTIÓN DE PROYECTO

Sistema de Gestión de Lockers

Acciona Airport Services

| Proyecto | Sistema web de gestión de lockers (GestionLockerAcciona) |
| --- | --- |
| Organización | Acciona Airport Services |
| Autor | Kyrad — Ingeniería en Informática, Duoc UC, sede San Carlos de Apoquindo |
| Contexto académico | Práctica profesional y proyecto de título (Semestre 8) |
| Supervisor en la empresa / Profesor guía | Por definir |
| Versión / estado | 1.0 — borrador de planificación (modelo de datos definido) |
| Fecha | 14 de octubre de 2026 |

# 1. Resumen ejecutivo

Este proyecto construye un sistema web para que los administradores de Acciona Airport Services gestionen los lockers de la operación: ver cuáles están asignados y cuáles disponibles, agregar lockers y personas, y consultar rápidamente por RUT o por código de locker. Hoy esa gestión se hace de forma manual en un Excel compartido.

El sistema administra 2.088 lockers repartidos en 142 cuerpos (135 cuerpos de 15 lockers y 7 cuerpos de 9), con códigos del tipo YYY-XX (cuerpo-locker). Tendrá login de administrador, vistas organizadas por cuerpo y especial atención a la seguridad, porque almacena datos personales de trabajadores (nombre y RUT).

Se desarrollará en Node.js con PostgreSQL, con backend y base de datos en Render y frontend en Vercel, bajo una arquitectura de tres capas. El desarrollo lo realiza una sola persona, con feedback de un administrador usuario del sistema.

## Estado actual

| Ítem | Estado |
| --- | --- |
| Modelo de datos | Definido (6 tablas, reglas de negocio y script SQL en Anexo A) |
| Inventario de lockers y categorías | Definido (2.088 lockers; Agua 30, Baño 30, Normal 2.028) |
| Arquitectura | Definida (3 capas; Render + Vercel) |
| Desarrollo | Por iniciar |
| Plazo | Hasta fin de la práctica: aprox. 30 de noviembre de 2026 |
| Decisiones abiertas | Ver sección 14 (migración del Excel, costos de hosting, políticas de datos) |

# 2. Contexto y problema

La administración de lockers se realiza hoy en un archivo Excel que debe compartirse entre las personas que lo necesitan. Esta modalidad suele traer problemas conocidos:

- Varias personas editando el mismo archivo: riesgo de versiones distintas y de pisar cambios.

- Sin validación automática: RUT mal escritos, duplicados o un mismo locker asignado a dos personas.

- Consultas lentas: encontrar a quién pertenece un locker, o qué lockers tiene una persona, exige buscar manualmente.

- Datos personales de trabajadores en un archivo compartido, sin control de quién accede.

- Dependencia de quien conoce el archivo y su formato.

## Interesados

| Interesado | Rol en el proyecto |
| --- | --- |
| Administradores de lockers | Usuarios principales del sistema; entregan feedback durante el desarrollo. |
| Kyrad (desarrollador) | Diseño, desarrollo, pruebas, despliegue y documentación. Trabaja solo. |
| Acciona Airport Services | Organización dueña del proceso y de los datos; debe aprobar el uso de datos personales y el hosting. |
| Duoc UC | Evalúa el proyecto como proyecto de título. |

# 3. Objetivos

## Objetivo general

Reemplazar la gestión manual de lockers en Excel por un sistema web seguro, que permita a los administradores consultar y gestionar asignaciones de forma rápida, ordenada y confiable.

## Objetivos específicos

- Modelar y cargar el inventario completo: 142 cuerpos y 2.088 lockers con su categoría.

- Permitir ver lockers disponibles y asignados, agrupados por cuerpo.

- Permitir buscar por RUT (lockers de la persona) y por código de locker (persona asignada).

- Garantizar la integridad de los datos: un locker con un solo dueño vigente, RUT validado y estados consistentes.

- Proteger los datos personales con controles de seguridad adecuados a un sistema empresarial.

- Dejar el sistema documentado y con pantallas de administración, para que la empresa no dependa del desarrollador.

## Criterios de éxito (propuestos)

| Criterio | Cómo se verifica |
| --- | --- |
| Inventario completo cargado | Conteo en base de datos: 2.088 lockers; Agua 30, Baño 30, Normal 2.028 |
| Ningún locker con dos dueños vigentes | Restricción en base de datos y prueba de asignación simultánea |
| Búsqueda por RUT y por locker funcionando | Pruebas con el administrador usando datos reales |
| Datos actuales migrados desde el Excel | Reporte de importación sin errores pendientes |
| Administrador opera sin ayuda del desarrollador | Prueba de uso guiada con el manual de usuario |

# 4. Alcance

## Incluido

- Login de administrador (todos los administradores tienen los mismos permisos).

- Gestión de lockers: ver disponibles y asignados, agregar lockers y cuerpos, cambiar estado y categoría.

- Gestión de personas: agregar personas (nombre y RUT), desactivarlas.

- Asignación y liberación de lockers; una persona puede tener más de un locker.

- Búsqueda por RUT y por código de locker.

- Vistas divididas por cuerpo, con estados fácilmente distinguibles.

- Importación inicial de las asignaciones vigentes desde el Excel actual.

- Documentación técnica y manual de usuario.

## Fuera de alcance en esta versión

- Roles diferenciados de administrador (decisión: todos pueden hacer todo).

- Registro de auditoría de quién hizo cada acción (decisión: no se requiere por ahora).

- Acceso de los trabajadores al sistema (autoservicio).

- Aplicación móvil, notificaciones o integración con sistemas de recursos humanos.

Nota: las pantallas de administración de usuarios, categorías y cuerpos no son indispensables para operar, pero se consideran muy valiosas para reducir la dependencia del desarrollador. Se priorizan después del núcleo del sistema.

# 5. Requisitos

## Requisitos funcionales

Prioridad según MoSCoW: M = debe, S = debería, C = podría.

| ID | Requisito | Prior. |
| --- | --- | --- |
| RF-01 | Iniciar y cerrar sesión como administrador (correo y contraseña). | M |
| RF-02 | Ver lockers disponibles, agrupados por cuerpo. | M |
| RF-03 | Ver lockers asignados, agrupados por cuerpo. | M |
| RF-04 | Buscar por RUT y ver los lockers vigentes de la persona. | M |
| RF-05 | Buscar por código de locker (YYY-XX) y ver a quién pertenece. | M |
| RF-06 | Agregar personas (nombre y RUT con validación del dígito verificador). | M |
| RF-07 | Agregar lockers y cuerpos nuevos (cantidad de lockers variable por cuerpo). | M |
| RF-08 | Asignar un locker disponible a una persona (una persona puede tener varios). | M |
| RF-09 | Liberar un locker; si se vuelve a asignar, es una asignación nueva (el dueño anterior no se reasigna automáticamente). | M |
| RF-10 | Marcar un locker como fuera de servicio (libera automáticamente la asignación) y devolverlo a disponible. | M |
| RF-11 | Importar las asignaciones actuales desde el Excel, con reporte de errores. | M |
| RF-12 | Cambiar la categoría de un locker y administrar categorías. | S |
| RF-13 | Desactivar personas y cuerpos en lugar de borrarlos. | S |
| RF-14 | Pantallas de administración de usuarios, categorías y cuerpos. | S |
| RF-15 | Exportar listados a Excel/CSV. | C |
| RF-16 | Advertir al asignar a una persona más de 2 lockers (sin bloquear). | C |

## Requisitos no funcionales

| Categoría | Requisito |
| --- | --- |
| Seguridad | Contraseñas con hash, HTTPS, validación de entradas y protección de datos personales (sección 8). |
| Disponibilidad | Servicio siempre activo en horario laboral; implica planes de pago en Render (sección 10). |
| Usabilidad | Vista por cuerpo clara y visible; estados distinguibles por color y texto; búsqueda en un solo paso. |
| Rendimiento | Consultas por RUT y por locker rápidas (volumen pequeño: ~2.000 lockers). |
| Escalabilidad | Agregar cuerpos y lockers futuros sin cambios de código (el esquema no fija cantidades). |
| Mantenibilidad | Código ordenado por capas, migraciones SQL versionadas, README y manual técnico. |
| Compatibilidad | Navegadores modernos en computador de escritorio. |

# 6. Arquitectura

El sistema sigue una arquitectura de tres capas, con cada capa desplegada de forma independiente:

Capa de presentación Frontend web (navegador del administrador) — Vercel

▲▼ HTTPS · API REST (JSON)

Capa de lógica de negocio API en Node.js — Render (Web Service)

▲▼ Conexión interna a la base de datos (no pública)

Capa de datos PostgreSQL — Render

## Responsabilidades por capa

| Capa | Responsabilidad | Tecnología |
| --- | --- | --- |
| Presentación | Login, vistas por cuerpo, búsquedas, formularios. No contiene reglas de negocio críticas. | Frontend en Vercel (framework por definir) |
| Lógica de negocio | Autenticación, validación de RUT, reglas de asignación, transacciones, acceso a datos. | Node.js (API REST) en Render |
| Datos | Almacenamiento, integridad (restricciones, índices únicos, trigger de liberación). | PostgreSQL en Render |

## Decisiones de arquitectura

- Backend y base de datos en la misma región de Render, conectados por la dirección interna: la base de datos no se expone a internet.

- CORS restringido al dominio del frontend.

- Reglas críticas (un solo dueño por locker, formato de RUT, estados válidos) se aplican también en la base de datos, no solo en el backend.

- Asignar y liberar se ejecutan siempre dentro de una transacción, bloqueando la fila del locker para evitar asignaciones simultáneas.

- Dos entornos: desarrollo local con datos ficticios y producción. Despliegue automático desde la rama principal del repositorio.

- Las cuentas de Render, Vercel y del repositorio deben quedar a nombre de la empresa (ver riesgos).

## API REST (propuesta inicial)

| Método y ruta | Función |
| --- | --- |
| POST /auth/login · POST /auth/logout | Iniciar y cerrar sesión |
| GET /lockers?estado=&cuerpo= | Listar lockers filtrando por estado y cuerpo |
| GET /lockers/:codigo | Locker por código YYY-XX con su dueño vigente |
| GET /usuarios/rut/:rut | Persona por RUT con sus lockers vigentes |
| POST /usuarios · PATCH /usuarios/:id | Agregar o desactivar personas |
| POST /cuerpos · POST /lockers | Agregar cuerpos y lockers |
| POST /asignaciones | Asignar un locker disponible a una persona |
| PATCH /asignaciones/:id/liberar | Liberar un locker |
| PATCH /lockers/:id/estado · /categoria | Cambiar estado o categoría |
| GET/POST/PATCH /categorias | Administrar categorías |

# 7. Modelo de datos

El modelo tiene seis tablas. Un cuerpo agrupa muchos lockers; cada locker pertenece a una categoría; y la tabla de asignaciones relaciona personas con lockers, conservando el historial.

## Inventario inicial

| Concepto | Cantidad |
| --- | --- |
| Cuerpos 001 a 135 (15 lockers cada uno) | 135 cuerpos · 2.025 lockers |
| Cuerpos 136 a 142 (9 lockers cada uno) | 7 cuerpos · 63 lockers |
| Total | 142 cuerpos · 2.088 lockers |
| Categoría Agua / Baño / Normal | 30 / 30 / 2.028 lockers |

## Tablas y campos

| Tabla | Campo | Tipo | Restricciones |
| --- | --- | --- | --- |
| administradores | id | SERIAL | PK |
|  | email | VARCHAR(150) | NOT NULL, UNIQUE |
|  | password_hash | VARCHAR(255) | NOT NULL (argon2 o bcrypt) |
|  | activo · creado_en | BOOLEAN · TIMESTAMPTZ | Por defecto TRUE · now() |
| usuarios | id | SERIAL | PK |
|  | nombre | VARCHAR(150) | NOT NULL |
|  | rut | VARCHAR(10) | NOT NULL, UNIQUE, formato 12345678-9 (K mayúscula) |
|  | activo · creado_en | BOOLEAN · TIMESTAMPTZ | Por defecto TRUE · now() |
| categorias | id | SERIAL | PK |
|  | nombre | VARCHAR(60) | NOT NULL, UNIQUE (Normal, Agua, Baño) |
|  | descripcion · activa | VARCHAR(200) · BOOLEAN | Opcional · por defecto TRUE |
| cuerpos | id | SERIAL | PK |
|  | numero | INTEGER | NOT NULL, UNIQUE, entre 1 y 999 |
|  | nombre · ubicacion · activo | VARCHAR · VARCHAR · BOOLEAN | Opcionales · activo TRUE |
| lockers | id | SERIAL | PK |
|  | cuerpo_id | INTEGER | FK a cuerpos, NOT NULL |
|  | numero | INTEGER | NOT NULL, entre 1 y 99; UNIQUE con cuerpo_id |
|  | categoria_id | INTEGER | FK a categorias, NOT NULL |
|  | estado | VARCHAR(20) | disponible · asignado · fuera_de_servicio |
|  | observacion | VARCHAR(200) | Opcional |
| asignaciones | id | SERIAL | PK |
|  | locker_id · usuario_id | INTEGER | FK a lockers y usuarios, NOT NULL |
|  | fecha_asignacion | TIMESTAMPTZ | NOT NULL, por defecto now() |
|  | fecha_liberacion | TIMESTAMPTZ | NULL = asignación vigente |

## Reglas de negocio

| ID | Regla | Dónde se aplica |
| --- | --- | --- |
| RN-01 | El código visible es YYY-XX: cuerpo con 3 dígitos y locker con 2 dígitos (ej. 136-05). Se calcula, no se guarda. | Vista v_lockers y backend |
| RN-02 | Un locker solo puede tener una asignación vigente. | Índice único parcial |
| RN-03 | Una persona puede tener varios lockers (normalmente no más de 2). | Sin límite técnico |
| RN-04 | Solo se pueden asignar lockers en estado disponible. | Backend (transacción) |
| RN-05 | Al pasar un locker a fuera de servicio, se libera automáticamente su asignación vigente. | Trigger en la base de datos |
| RN-06 | Un locker que vuelve a disponible queda sin dueño; se asigna como una asignación nueva. | Backend |
| RN-07 | Personas y cuerpos no se borran: se desactivan. | Campo activo |
| RN-08 | RUT con guion, sin puntos; dígito verificador validado (módulo 11). | Backend + CHECK de formato |
| RN-09 | El estado asignado siempre coincide con tener una asignación vigente. | Transacciones en el backend |

El script SQL completo (tablas, índices, vista, trigger y carga inicial) está en el Anexo A. Las listas de lockers por categoría están en el Anexo B.

# 8. Seguridad y protección de datos personales

El sistema almacena nombre y RUT de trabajadores, que son datos personales. Por eso la seguridad es un requisito central y no un extra.

## Marco normativo

- Rige hoy en Chile la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada.

- La Ley 21.719, que moderniza la protección de datos personales, tiene fijada su entrada en vigencia para el 1 de diciembre de 2026. A la fecha de este informe existe un proyecto del Ejecutivo para posponerla al 1 de diciembre de 2027, que todavía no está aprobado.

- Como el sistema se entregará en plena transición, se diseña desde ya para cumplir los principios de la nueva ley: minimización (solo nombre y RUT), finalidad, seguridad y conservación limitada.

- Corresponde validar con el área legal o de TI de Acciona las políticas internas de tratamiento de datos.

## Controles de seguridad

| Ámbito | Control |
| --- | --- |
| Autenticación | Contraseñas almacenadas con hash (argon2 o bcrypt); política mínima de contraseña; límite de intentos de login; sesión con cookie httpOnly, Secure y SameSite, con expiración. |
| Transporte | HTTPS en todas las conexiones (frontend, API y base de datos). |
| API | Validación de todas las entradas; consultas parametrizadas (previene inyección SQL); cabeceras de seguridad (helmet); CORS restringido; límite de tasa de solicitudes. |
| Frontend | Escape de salidas (previene XSS); sin datos personales en el almacenamiento del navegador; sin secretos en el código cliente. |
| Datos | Base de datos sin acceso público; usuario de base de datos con privilegios mínimos; secretos en variables de entorno; datos ficticios en desarrollo. |
| Respaldos | Verificar la política de respaldo del plan contratado, hacer copias periódicas (pg_dump) y probar al menos una restauración. |
| Operación | Dependencias auditadas (npm audit); registros sin RUT ni nombres; autenticación en dos pasos en Render, Vercel y el repositorio; cuentas a nombre de la empresa. |
| Conservación | Definir con la empresa cuánto tiempo se conserva el historial de asignaciones y cómo se anonimiza o elimina al terminar la relación laboral de una persona. |

Punto a confirmar: hasta donde se conoce, Render no ofrece región en Chile, por lo que los datos se alojarían en el extranjero. Hay que confirmar que la política de Acciona lo permite.

# 9. Metodología y cronograma

Se trabajará con un enfoque ágil ligero: iteraciones semanales con entrega funcional, un tablero de tareas priorizado (MoSCoW) y revisión semanal con el administrador usuario del sistema.

El plazo total es el fin de la práctica, aproximadamente el 30 de noviembre de 2026: unas cuatro semanas de desarrollo (hasta el 13 de noviembre) y el resto para pruebas, corrección de errores y puesta en marcha.

| Semana | Fechas | Entregables |
| --- | --- | --- |
| 1 | 14 – 20 oct | Modelo de datos cerrado, repositorio, entornos en Render y Vercel, migraciones y carga inicial de los 2.088 lockers. |
| 2 | 21 – 27 oct | Backend: autenticación, validación de RUT, API de cuerpos, lockers, categorías y personas. |
| 3 | 28 oct – 3 nov | Asignar y liberar (transaccional), trigger de fuera de servicio, búsquedas por RUT y por locker, importación del Excel. |
| 4 | 4 – 13 nov | Frontend completo: login, vistas por cuerpo, disponibles/asignados, búsquedas, formularios. Endurecimiento de seguridad. Pantallas de administración si el tiempo lo permite. |
| 5 | 14 – 22 nov | Pruebas con el administrador, corrección de errores, pruebas de seguridad básicas. |
| 6 | 23 – 30 nov | Estabilización, documentación (manual de usuario y técnico), respaldos, traspaso y cierre. |

## Hitos

| Hito | Fecha objetivo |
| --- | --- |
| H1 — Modelo de datos cerrado | 14 de octubre |
| H2 — Backend funcional | 27 de octubre |
| H3 — Flujo completo asignar / buscar | 3 de noviembre |
| H4 — Versión 1.0 en producción para pruebas | 13 de noviembre |
| H5 — Pruebas cerradas | 22 de noviembre |
| H6 — Entrega y traspaso | 30 de noviembre |

Evaluación de realismo: completar los requisitos de prioridad M en un mes, trabajando solo, es alcanzable porque el modelo ya está cerrado y el volumen de datos es pequeño. Es un plan ajustado: no hay holgura para imprevistos. Lo primero que se recorta, si hace falta, son los requisitos S y C. Además, el informe y las entregas académicas del proyecto de título compiten por el mismo tiempo.

# 10. Costos de infraestructura

Precios publicados por los proveedores a octubre de 2026 (pueden cambiar; sin impuestos).

| Servicio | Plan | Costo mensual | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Render — PostgreSQL | Basic-256mb | US$ 6 + US$ 0,30 por GB | El plan gratuito expira a los 30 días: no sirve para producción. |
| Render — API Node.js | Starter | US$ 7 | El plan gratuito se suspende por inactividad; la primera consulta tardaría. |
| Render — espacio de trabajo | Hobbyist | US$ 0 | Cobra solo el cómputo. |
| Vercel — frontend | Hobby | US$ 0 | Restringido a uso personal no comercial. No corresponde para software de una empresa. |
| Vercel — frontend | Pro | US$ 20 por usuario | Opción correcta si el frontend se queda en Vercel. |

| Escenario | Costo mensual aprox. | Costo anual aprox. |
| --- | --- | --- |
| A. Render (API + BD) y frontend en Vercel Pro (1 usuario) | US$ 33 | US$ 400 |
| B. Todo en Render (frontend como sitio estático, a verificar) | US$ 13 | US$ 160 |

Recomendación: presupuestar desde el inicio los planes de pago de Render y definir con la empresa quién los paga. El plan gratuito de la base de datos eliminaría los datos al mes de uso, y Vercel Hobby no cubre un uso comercial. Si el costo de Vercel Pro no se justifica, el escenario B mantiene todo el sistema en un solo proveedor; conviene verificar las condiciones del sitio estático de Render antes de decidir. Para una empresa de este tamaño, el costo de infraestructura es bajo; el costo oculto real es el mantenimiento después de que el desarrollador termine su práctica.

El costo de desarrollo corresponde a horas del autor dentro de su práctica y proyecto de título, sin costo monetario directo para la empresa.

# 11. Gestión de riesgos

Probabilidad (P) e impacto (I): A = alta, M = media, B = baja.

| ID | Riesgo | P | I | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Plazo insuficiente: un solo desarrollador y un mes de desarrollo. | A | A | Priorizar con MoSCoW, entregas semanales, recortar S y C primero. |
| R2 | Datos del Excel con errores (RUT inválidos, duplicados, lockers repetidos). | A | M | Script de importación con validación y reporte de errores; revisión conjunta con el administrador. |
| R3 | Hosting gratuito inadecuado (BD que expira a los 30 días, Vercel Hobby no comercial). | M | A | Presupuestar planes de pago y acordar quién paga antes de producción. |
| R4 | Filtración de datos personales. | B | A | Controles de la sección 8; revisión de seguridad antes de la puesta en marcha. |
| R5 | Dependencia de una sola persona al terminar la práctica. | A | M | Documentación, cuentas a nombre de la empresa, pantallas de administración, sesión de traspaso. |
| R6 | Cambios de requisitos o feedback tardío. | M | M | Revisión semanal con el administrador; cambios nuevos entran al tablero y se priorizan. |
| R7 | Inconsistencia entre estado del locker y asignaciones. | M | M | Transacciones, índice único parcial, trigger y pruebas de integración. |
| R8 | Pérdida de datos por falta de respaldos. | B | A | Respaldos periódicos y prueba de restauración. |
| R9 | Cambios normativos (Ley 21.719) o políticas internas de Acciona. | M | M | Diseño con minimización de datos y política de conservación definida con la empresa. |
| R10 | Sin auditoría de acciones: ante una asignación errónea no se sabe quién la hizo. | B | M | Registrar al menos los accesos (inicios de sesión) y reevaluar si la empresa lo exige. |

# 12. Plan de pruebas y calidad

| Tipo | Qué se prueba |
| --- | --- |
| Unitarias | Validación de RUT (dígito verificador), construcción y lectura del código YYY-XX. |
| Integración | Asignar y liberar con transacciones; asignación simultánea del mismo locker; trigger de fuera de servicio; restricciones de la base de datos. |
| Carga de datos | Conteos tras la carga: 142 cuerpos, 2.088 lockers; Agua 30, Baño 30, Normal 2.028. |
| Aceptación | Pruebas de uso con el administrador, con datos reales y su feedback registrado. |
| Seguridad | Lista de verificación basada en OWASP Top 10, npm audit, revisión de cabeceras y de acceso sin sesión. |
| Recuperación | Restauración de un respaldo en un entorno de prueba. |

# 13. Puesta en marcha y traspaso

- Crear las cuentas de plataforma a nombre de la empresa, con autenticación en dos pasos.

- Desplegar producción y cargar el inventario inicial.

- Importar las asignaciones vigentes desde el Excel; resolver las filas con error.

- Fijar una fecha de corte: desde ese día el Excel queda solo de lectura.

- Capacitar a los administradores con el manual de usuario.

- Entregar el manual técnico, el repositorio y los accesos; definir quién queda a cargo del mantenimiento.

# 14. Decisiones abiertas

| # | Tema | Quién decide | Necesario antes de |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formato del Excel actual y de las asignaciones vigentes a migrar. | Administrador / desarrollador | Semana 3 |
| 2 | Quién paga y es dueño de las cuentas de Render y Vercel; elección del escenario A o B de costos. | Acciona | Semana 1 |
| 3 | Aprobación para alojar datos personales en servidores fuera de Chile. | Acciona (TI / legal) | Producción |
| 4 | Política de conservación y eliminación del historial de asignaciones. | Acciona | Producción |
| 5 | Cantidad de administradores y quién crea las cuentas. | Acciona | Semana 2 |
| 6 | Framework del frontend y librería de acceso a datos del backend. | Desarrollador | Semana 1 |
| 7 | Formato exigido por Duoc UC para el informe del proyecto de título y supervisores. | Duoc UC / profesor guía | Semana 2 |

# Anexo A. Script SQL

Versión consolidada del esquema, con las restricciones, la vista, el trigger y la carga inicial.

-- ============ ESQUEMA ============

CREATE TABLE administradores (

id            SERIAL PRIMARY KEY,

email         VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE,

password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,

activo        BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,

creado_en     TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()

);

CREATE TABLE usuarios (

id        SERIAL PRIMARY KEY,

nombre    VARCHAR(150) NOT NULL,

rut       VARCHAR(10) NOT NULL UNIQUE

CHECK (rut ~ '^[0-9]{7,8}-[0-9K]$'),

activo    BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,

creado_en TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()

);

CREATE TABLE categorias (

id          SERIAL PRIMARY KEY,

nombre      VARCHAR(60) NOT NULL UNIQUE,

descripcion VARCHAR(200),

activa      BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE

);

CREATE TABLE cuerpos (

id        SERIAL PRIMARY KEY,

numero    INTEGER NOT NULL UNIQUE CHECK (numero BETWEEN 1 AND 999),

nombre    VARCHAR(60),

ubicacion VARCHAR(150),

activo    BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE

);

CREATE TABLE lockers (

id           SERIAL PRIMARY KEY,

cuerpo_id    INTEGER NOT NULL REFERENCES cuerpos(id),

numero       INTEGER NOT NULL CHECK (numero BETWEEN 1 AND 99),

categoria_id INTEGER NOT NULL REFERENCES categorias(id),

estado       VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'disponible'

CHECK (estado IN ('disponible','asignado','fuera_de_servicio')),

observacion  VARCHAR(200),

UNIQUE (cuerpo_id, numero)

);

CREATE TABLE asignaciones (

id               SERIAL PRIMARY KEY,

locker_id        INTEGER NOT NULL REFERENCES lockers(id),

usuario_id       INTEGER NOT NULL REFERENCES usuarios(id),

fecha_asignacion TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),

fecha_liberacion TIMESTAMPTZ,

CHECK (fecha_liberacion IS NULL OR fecha_liberacion >= fecha_asignacion)

);

-- Un locker solo puede tener UNA asignacion vigente

CREATE UNIQUE INDEX uq_asignacion_vigente

ON asignaciones (locker_id) WHERE fecha_liberacion IS NULL;

CREATE INDEX idx_asignaciones_usuario

ON asignaciones (usuario_id) WHERE fecha_liberacion IS NULL;

CREATE INDEX idx_lockers_estado ON lockers (estado, cuerpo_id);

-- ============ VISTA CON CODIGO YYY-XX ============

CREATE VIEW v_lockers AS

SELECT l.id,

lpad(c.numero::text, 3, '0') || '-' || lpad(l.numero::text, 2, '0') AS codigo,

c.numero AS cuerpo, l.numero AS locker,

cat.nombre AS categoria, l.estado

FROM lockers l

JOIN cuerpos c ON c.id = l.cuerpo_id

JOIN categorias cat ON cat.id = l.categoria_id;

-- ============ TRIGGER: liberar al quedar fuera de servicio ============

CREATE FUNCTION liberar_si_fuera_de_servicio() RETURNS trigger AS $$

BEGIN

IF NEW.estado = 'fuera_de_servicio' AND OLD.estado <> 'fuera_de_servicio' THEN

UPDATE asignaciones

SET fecha_liberacion = now()

WHERE locker_id = NEW.id AND fecha_liberacion IS NULL;

END IF;

RETURN NEW;

END $$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER trg_liberar_fuera_de_servicio

AFTER UPDATE OF estado ON lockers

FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION liberar_si_fuera_de_servicio();

-- ============ CARGA INICIAL ============

INSERT INTO categorias (nombre, descripcion) VALUES

('Normal', 'Locker de uso general'),

('Agua',   'Locker de uso en zona de agua'),

('Baño',   'Locker de uso en zona de baño');

INSERT INTO cuerpos (numero) SELECT generate_series(1, 142);

INSERT INTO lockers (cuerpo_id, numero, categoria_id)

SELECT c.id, n, (SELECT id FROM categorias WHERE nombre = 'Normal')

FROM cuerpos c

CROSS JOIN LATERAL generate_series(1, CASE WHEN c.numero <= 135 THEN 15 ELSE 9 END) AS n;

-- Categoria Agua (lista completa en Anexo B)

UPDATE lockers l

SET categoria_id = (SELECT id FROM categorias WHERE nombre = 'Agua')

FROM cuerpos c

WHERE c.id = l.cuerpo_id

AND lpad(c.numero::text, 3, '0') || '-' || lpad(l.numero::text, 2, '0') IN (

'004-06','004-07','004-08','005-10','005-11','006-05',

'010-01','010-06','010-07','010-08','011-09','011-11',

'014-07','014-08','014-12','014-15','017-07','017-08','017-09',

'018-05','018-06','019-15','020-01','020-02','020-03',

'025-09','057-10','064-05','136-05','141-01');

-- Categoria Bano (lista completa en Anexo B)

UPDATE lockers l

SET categoria_id = (SELECT id FROM categorias WHERE nombre = 'Baño')

FROM cuerpos c

WHERE c.id = l.cuerpo_id

AND lpad(c.numero::text, 3, '0') || '-' || lpad(l.numero::text, 2, '0') IN (

'109-14','122-05',

'131-01','131-02','131-03','131-04','131-05','131-06','131-07','131-08',

'131-09','131-10','131-11','131-12','131-13','131-14','131-15',

'132-01','132-02','132-04','132-07','132-08','132-09',

'132-11','132-12','132-13','132-14','132-15',

'136-06','141-02');

-- Verificacion: Agua 30, Baño 30, Normal 2028

SELECT cat.nombre, count(*)

FROM lockers l JOIN categorias cat ON cat.id = l.categoria_id

GROUP BY cat.nombre ORDER BY cat.nombre;

## Consultas principales

-- Lockers disponibles agrupados por cuerpo

SELECT cuerpo, locker, codigo, categoria

FROM v_lockers WHERE estado = 'disponible'

ORDER BY cuerpo, locker;

-- Por RUT: lockers vigentes de la persona

SELECT u.nombre, v.codigo, v.categoria

FROM usuarios u

JOIN asignaciones a ON a.usuario_id = u.id AND a.fecha_liberacion IS NULL

JOIN v_lockers v ON v.id = a.locker_id

WHERE u.rut = $1;

-- Por codigo de locker (cuerpo = $1, locker = $2): a quien pertenece

SELECT u.nombre, u.rut

FROM v_lockers v

JOIN asignaciones a ON a.locker_id = v.id AND a.fecha_liberacion IS NULL

JOIN usuarios u ON u.id = a.usuario_id

WHERE v.cuerpo = $1 AND v.locker = $2;

# Anexo B. Lockers por categoría

Todos los lockers no listados aquí pertenecen a la categoría Normal (2.028 lockers).

## Categoría Agua (30 lockers)

004-06, 004-07, 004-08, 005-10, 005-11, 006-05, 010-01, 010-06, 010-07, 010-08, 011-09, 011-11, 014-07, 014-08, 014-12, 014-15, 017-07, 017-08, 017-09, 018-05, 018-06, 019-15, 020-01, 020-02, 020-03, 025-09, 057-10, 064-05, 136-05, 141-01.

## Categoría Baño (30 lockers)

109-14, 122-05, 131-01 a 131-15 (15 lockers), 132-01, 132-02, 132-04, 132-07, 132-08, 132-09, 132-11, 132-12, 132-13, 132-14, 132-15, 136-06, 141-02.

# Anexo C. Fuentes

- Render — precios de PostgreSQL, servicios web y espacios de trabajo: https://render-web.onrender.com/pricing

- Vercel — plan Hobby (uso no comercial) y asientos del plan Pro: https://examples.vercel.com/docs/accounts/plans/hobby

- Ley 21.719 — entrada en vigencia el 1 de diciembre de 2026: https://www.diarioconstitucional.cl/2026/06/12/la-ley-21-719-entra-en-vigor-el-1-de-diciembre-y-expone-vacios-en-regulacion-de-pequenas-empresas/

- Proyecto para posponer la Ley 21.719 al 1 de diciembre de 2027 (propuesta, no aprobada): https://ecosistemastartup.com/?p=104145